# ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Программу комплексного развития

социальной инфраструктуры муниципального образования

город Нефтеюганск на 2018-2028 годы

Принято Думой города

27 октября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п, руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, Дума города решила:

1. Внести в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2028 годы, утвержденную решением Думы города Нефтеюганска от 21.02.2018 №347-VI следующие изменения:

1) в строке «Основание для разработки программы» слова «утвержденная решением Думы города от 26.06.2015 №1085-V» заменить словами «утвержденная решением Думы города Нефтеюганска от 31.10.2018 №483-VI»;

2) в строке «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры» пункт 1 дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

«- Строительство детского сада на 320 мест в 17 микрорайоне                                       г.Нефтеюганска;

- Приобретение нежилого помещения для размещения «Билдинг-сада» на 120 мест в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска.».

3) в разделе 1 «Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск»:

а) в абзаце третьем подпункта 1.2.1 пункта 1.2 слова «строительство в 2018 – 2020 годах двух детских садов: в 5 мкр. – на 320 мест, в 16 мкр. – на 300 мест» заменить словами «строительство трёх детских садов: в 5 микрорайоне (в 2024-2025 годах, на 320 мест), в 16 микрорайоне (в 2021-2023 годах, на 300 мест), в 17 микрорайоне (в 2025-2027 годах, на 320 мест), приобретение нежилого помещения для размещения «Билдинг-сада» в 17 микрорайоне (в 2022 году на 120 мест)».

б) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«- 4-х средних общеобразовательных школ: в 17 микрорайоне (в 2022-2024 годах, на 1600 мест), в 6 микрорайоне (в 2024-2026 годах, на 1200 мест), в 11В микрорайоне (в 2024-2026 годах, на 1200 мест), в СУ-62 (в 2025-2027 годах, на 500 мест);

- 3-х пристроев с тёплым переходом к основному зданию: МБОУ «СОШ             № 5 «Многопрофильная» (в 2024-2025 годах, на 400 мест); МБОУ «СОШ № 6» (в 2025-2027 годах, на 400 мест); МБОУ «СОШ № 14» (в 2026-2028 годах, на 400 мест).».

4) в разделе 2 «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск»:

а) в пункте 2.1 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск, микрорайон 17 | 1600 мест | 2022 - 2024 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Нефтеюганска (Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска) |
| 2. | Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск, микрорайон 11В | 1 200 мест | 2024 - 2026 |  |
| 3. | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск, микрорайон 2 | 400 мест | 2024- 2025 |  |
| 4. | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», микрорайон 11Б (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск, микрорайон 2 | 400 мест | 2026-2028 |  |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск, микрорайон 6 | 1200 мест | 2024-2026 |  |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа в г.Нефтеюганске СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск, район СУ-62 | 500 мест | 2025-2027 |  |
| 7 | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», микрорайон 8 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г.Нефтеюганск, микрорайон 8 | 400 мест | 2025-2027 |  |
| 8 | Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска | г.Нефтеюганск, микрорайон 5 | 320 мест | 2024-2025 |  |
| 9 | Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска | г.Нефтеюганск, микрорайон 16 | 300 мест | 2021-2023 |  |
| 10 | Детский сад на 320 мест в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска | г.Нефтеюганск, микрорайон 17 | 320 мест | 2025-2027 |  |
| 11 | «Билдинг-сад на 120 мест в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска | г.Нефтеюганск, микрорайон 17 | 120 мест | 2022 |  |

б) в пункте 2.1.3 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске | г.Нефтеюганск, ул.Набережная | 180 чел./час | 2021 - 2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Нефтеюганска (комитет по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска) |
| 2 | Лыжный стадион | Г.Нефтеюганск, Северо-Восточная зона (16 квартал) | - | 2022 - 2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Нефтеюганска (комитет по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска) |

2. Опубликовать решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности                              Председатель Думы

главы города Нефтеюганска                             города Нефтеюганска

_____________ А.В.Пастухов	                           ________________ Р.Ф.Галиев

27 октября 2021 года

№ 13-VII